**실무 프로젝트 기획안**

**2021년 2월 01일**

**과정명: 디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 1등해야조 |
| 팀 원 | **윤승원(팀장) 김규리 김주빈 유창호 이창민\*** |
| 프로젝트 타이틀 | 더욱 편리하고 효율적인 교육 웹 만들기 |
| 프로젝트 주제  및 내용  해결하고자 하는 문제  최종 산출물의 청사진 | 어려워하는 학생들을 위한 묻고 답하기 게시판 만들기  학생들의 실력 향상을 위해 문제풀이 게시판 만들기  QR인증의 번거로움을 웹 기능으로 간편하게 해결할 수 있다.  차트를 통해 남은 수업, 진도율 등 보기 쉽게 나타내기  간편한 로그인, 회원가입 등 계정 관리 기능 만들기 |
| 팀원간 역할  분담 및 일정 | **이창민**: 출석 랭킹 및 과목 진행 현황 그래프 개발  **윤승원**: 묻고 답하기 게시판 및 차트 개발  **김주빈**: 회원가입 및 로그인, 캘린더, 프로필 및 멤버 리스트 개발  **김규리**: 웹, 모바일 버전 QR코드 출석 및 신호 출석 기능 개발  **유창호**: 과목별 문제 게시판, 강사용 학생용 대시보드(공통) 개발  **1주차: 기능 위주 개발 (90% 완성)**  **↓**  **2주차: 템플릿에 입히기 + 팀원들과 합치기**  **↓**  **3주차: 버그 수정 및 완성도 올리기** |
| 프로젝트 수행 방향  수행 방법/도구 | Front: 공통으로 사용할 bootstrap 무료 template을 선정하여 최대한 기존 테마에 맞추어 개발  Back: 4주동안 배운 python, sql, Django, html, css, jquery를 사용하여 수강생들의 불편함을 해결할 수 있는 웹 서비스 개발 |