|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 더욱 편리하고 효율적인 교육 웹 만들기 | | |
| 프로젝트 팀명 | 1등해야조 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 윤승원  (팀원) 김규리 김주빈 유창호 이창민 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 2차 프로젝트 수행 계획 및 달성도 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 윤승원 | * 비동기통신을 활용한 난이도 버튼 만들기 및 merge |
| 김규리 | * 학생 테이블과 merge |
| 김주빈 | * 프로필 사진 구현 및 merge |
| 유창호 | * 모델 수정 및 merge |
| 이창민 | * Merge 및 총괄지도 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2차 프로젝트 수행 내용 및 문제점 | | | | | |
| 이름 | **윤승원** | **김규리** | **김주빈** | **유창호** | **이창민** |
| 금주  프로젝트  수행  계획 | * 비동기통신을 활용한 난이도 버튼 만들기   -최종 구현 | * 학생테이블과 merge하기 | -프로필 사진 구현  -최종구현 | - 과목별 문제  게시판 만들기  - 대시보드 만들기 | * 총괄지도 * 최종구현 |
| 금주  프로젝트  수행  내용 | -난이도 버튼 만들기  -최종 구현 | -학생테이블과 merge하기  -최종 구현 | * 프로필 사진 구현   -최종 구현 | - 과목별 문제  게시판 구현  -최종 구현 | -최종 구현  -총괄지도 |
| 문제점 | * 완벽하게 모든 기능이 구현되도록 지속 보완해야함 | * 완벽하게 모든 기능이 구현되도록 지속 보완해야함 | * 완벽하게 모든 기능이 구현되도록 지속 보완해야함 | * 완벽하게 모든 기능이 구현되도록 지속 보완해야함 | * 완벽하게 모든 기능이 구현되도록 지속 보완해야함 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. 강사님 피드백 | |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| * *시스템 라인업 구축하기* * *업무모듈 분담하기* * *모델 공유하기* * *기능 구현* | ***- 소스코드 merge***  ***- 부족한 부분 보완 작업***  ***- 프론트 화면 보완***  ***- 최종 완성*** |
| 피드백 일시 2021년 2월 15일  강사명 (서명) | |